T

ICS  93.040

CCS  P26

团体标准

T/CWDPA XXX—2025

公路工程钢混组合梁装配式施工技术规程

Technical Specification for Prefabricated Construction of Steel - Concrete Composite Girders in Highway Engineering

2025-X-XX发布                                  2025-X-XX实施

中国西部开发促进会 发 布

目次

前言	II

公路工程钢混组合梁装配式施工技术规程	1

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  基本规定	1

5  构件生产	2

5.1  一般规定	2

5.2  钢构件预制	2

5.3  混凝土预制构件	3

5.4  构件接口与匹配性	3

6  运输与存放	4

6.1  运输要求	4

6.2  存放要求	4

7  现场安装	5

7.1  一般规定	5

7.2  吊装施工	5

7.3  定位与调整	6

8  连接施工	6

8.1  一般规定	6

8.2  钢混结合面施工	7

8.3  机械连接	7

8.4  焊接连接	8

8.5  后浇段施工	8

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国西部开发促进会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

公路工程钢混组合梁装配式施工技术规程

范围

本文件规定了公路工程钢混组合梁装配式施工的技术要求、运输与存放等内容。

本文件适用于公路工程钢混组合梁装配式施工活动。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

钢混组合梁  Steel-concrete composite beam

由钢主梁（含型钢梁、钢板梁等）与预制混凝土桥面板通过剪力键连接，共同承受荷载的梁式构件。

装配式施工  Prefabricated construction

采用工厂预制钢构件、预制混凝土桥面板等构配件，经运输、现场吊装、连接固定形成整体结构的施工方法。

基本规定

施工应遵循安全可靠、技术先进、适用耐久、环保节能的原则。

钢混组合梁装配式施工应实行设计、生产、运输、安装全过程协同管理。

设计单位应提供构件接口详图、吊装控制点、连接构造等技术文件，明确材料兼容性要求。

生产单位应根据设计文件制定预制工艺方案，反馈预制可行性及优化建议。

安装单位应参与生产阶段吊点设计、构件标识等关键环节，提前制定安装方案。

施工前应编制专项施工方案，包含工程概况、施工部署、工艺参数、质量控制措施、安全保障措施、应急预案等内容。

专项施工方案应进行风险评估，重点覆盖构件吊装、临时支撑体系、高空作业、焊接作业等风险点。

危险性较大的分部分项工程专项施工方案应按规定进行专家论证。

构件生产及关键施工工序应实行首件制。

首件构件生产完成后，应检验尺寸偏差、材料性能、连接接口精度等指标，形成首件验收报告。

首件构件安装完成后，应验证吊装工艺、定位精度、连接质量等内容，确定批量施工的工艺参数。

首件验收合格后应形成工艺指导文件，方可开展批量施工。

原材料、构配件及施工设备应符合相关标准及设计要求。

钢材、水泥、钢筋、砂石骨料、结构胶、灌浆料、防腐涂料、防火涂料等原材料进场时，应提供质量证明书、检验报告，并按规定进行见证取样复检，复检合格后方可使用。

施工设备应经校验合格并保持良好状态，起重设备、特种设备应取得使用登记证，计量器具应定期检定。

钢构件与混凝土构件的材料性能应满足兼容性要求，弹性模量、线膨胀系数等指标应匹配。

构件接口尺寸偏差应控制在设计允许范围内，连接材料与钢、混凝土的相容性应经试验验证。

施工全过程应建立质量管理体系、安全管理体系及环保管理体系，落实责任制。

施工过程应做好记录，包括原材料检验记录、构件生产记录、运输记录、安装记录、连接施工记录、质量检验记录、安全环保记录等，所有记录应真实、完整、可追溯。

构件生产

一般规定

生产场地应平整、硬化，排水良好，设置构件存放区、加工区、检验区，分区明确。

生产场地应配备必要的加工设备、起重设备、检测仪器，满足构件生产精度及质量控制要求。

生产人员应具备相应资质和技能，经培训考核合格后方可上岗，焊接工、起重工、无损检测人员等特种作业人员应持证上岗。

构件生产应建立全过程质量控制体系，符合质量管理体系要求。

生产前应进行技术交底，明确设计要求、工艺参数、质量标准及检验方法。

构件生产应采用经评审合格的工艺文件，工艺文件应包含配料单、下料图、焊接工艺卡、养护制度、检验规程等内容。

钢构件预制

钢材选用应符合设计文件及相关标准要求，优先选用高强度、耐腐蚀钢材。

钢材进场后应进行外观检查，表面不得有裂纹、结疤、折叠、分层等缺陷，尺寸偏差应符合标准规定。

钢材下料前应进行表面除锈、矫正，矫正后的钢材表面平整度偏差不得超过 1mm/m。

下料应采用机械切割、等离子切割或火焰切割，切割精度应符合要求，板件长度偏差 ±2mm，宽度偏差 ±2mm，切割面垂直度偏差不超过板厚的 5% 且不大于 2mm。

焊接材料应与钢材材质匹配，选用符合相关标准的焊条、焊丝、焊剂等。

焊接前应编制焊接工艺评定报告，确定焊接电流、电压、焊接速度、预热温度、层间温度等工艺参数。

焊接作业应在专用焊接车间或防护棚内进行，避免风、雨、雪等恶劣天气影响。

焊接时应严格执行焊接工艺卡，焊缝成形应良好，不得出现裂纹、气孔、夹渣、未焊透、未熔合等缺陷。

角焊缝的焊脚高度应符合设计要求，偏差不超过 - 1mm，对接焊缝的余高应控制在 0-3mm。

剪力键加工应保证尺寸精度，栓钉的直径、长度偏差 ±1mm，槽钢、角钢剪力键的边长、厚度偏差 ±1mm，加工后不得有裂纹、变形等缺陷。

剪力键焊接应采用专用焊接设备，焊接电流、时间应控制精准，焊接后栓钉垂直度偏差不超过 3°，焊缝高度不小于栓钉直径的 0.4 倍，无气孔、裂纹等缺陷。

钢构件组装应在专用胎架上进行，胎架精度应符合要求，轴线偏差 ±1mm，高程偏差 ±1mm。

组装时应控制构件的直线度、平面度，直线度偏差不超过 3mm/10m，平面度偏差不超过 2mm/m。

组装连接螺栓应紧固，不得松动，定位焊焊缝长度应不小于 20mm，间距不大于 300mm，焊脚高度不小于 4mm。

钢构件涂装应在焊接、无损检测完成且验收合格后进行。

涂装前钢材表面除锈等级应达到 Sa2.5 级，局部修补可采用 St3 级，表面处理后应在 4 小时内涂刷底漆。

涂装应采用底漆、中间漆、面漆的复合涂层体系，涂层厚度应符合设计要求，底漆厚度偏差 ±5μm，中间漆、面漆厚度偏差 ±10μm，总厚度偏差不超过 - 10%。

涂层施工应均匀、平整，无流挂、起皱、漏涂、针孔等缺陷，涂刷顺序应从内到外、从上到下。

钢构件出厂前应进行全面检验，检验项目包括构件尺寸偏差、焊缝质量、涂装质量、剪力键质量、标识完整性等。

构件长度偏差 ±5mm，宽度偏差 ±3mm，高度偏差 ±3mm，对角线偏差 ±5mm，腹板垂直度偏差不超过 3mm/m，翼缘平面度偏差不超过 2mm/m。

焊缝无损检测应按设计要求及相关标准执行，重要焊缝检测比例不低于 100%，一般焊缝检测比例不低于 20%，检测结果应符合合格等级要求。

钢构件应设置清晰、不易脱落的标识，标识内容包括工程名称、构件编号、规格型号、重量、吊点位置、生产日期、生产单位。

混凝土预制构件

混凝土原材料应符合相关标准要求，水泥选用强度等级不低于 42.5 级的通用硅酸盐水泥，钢筋选用 HRB400 及以上等级热轧带肋钢筋，砂石骨料应质地坚硬、洁净，级配良好。

混凝土配合比应经试验确定，满足强度、工作性、耐久性及体积稳定性要求，高性能混凝土应掺加优质矿物掺合料和高效减水剂。

混凝土搅拌应采用强制式搅拌机，搅拌时间不少于 90s，搅拌过程中应控制原材料计量精度，水泥、矿物掺合料、外加剂计量偏差 ±1%，砂石骨料计量偏差 ±2%，水计量偏差 ±1%。

混凝土坍落度应根据施工工艺确定，预制桥面板浇筑时坍落度宜为 80mm-120mm，坍落度经时损失应符合要求。

预制模板应采用钢模板或高强度覆膜胶合板，模板应具有足够的强度、刚度和稳定性，保证构件形状、尺寸及表面平整度。

模板加工精度应符合要求，面板厚度偏差 ±1mm，模板尺寸偏差 ±1mm，平整度偏差不超过 1mm/m，接缝宽度不大于 1mm。

模板安装应牢固，接缝严密，不得漏浆，模板与混凝土接触面应涂刷脱模剂，脱模剂应无毒、无腐蚀性，不得影响混凝土外观及后续涂装。

预埋件、预留孔（槽）应按设计位置准确安装，采用专用固定件固定，防止浇筑过程中移位。

预埋件位置偏差 ±2mm，预留孔中心位置偏差 ±2mm，孔径偏差 ±3mm，预留槽长度、宽度偏差 ±3mm，深度偏差 ±2mm。

钢筋加工应符合相关标准要求，钢筋切断长度偏差 ±5mm，弯曲角度偏差 ±2°，钢筋保护层垫块应采用高强度砂浆或混凝土垫块，强度不低于混凝土设计强度，垫块布置间距不大于 1m，数量保证钢筋保护层厚度均匀。

钢筋骨架安装应位置准确，绑扎牢固，骨架尺寸偏差 ±5mm，钢筋间距偏差 ±10mm，保护层厚度偏差 ±3mm。

混凝土浇筑应连续进行，不得中断，浇筑顺序应从一端向另一端推进，采用插入式振捣器振捣，振捣棒插入深度应达到下层混凝土 50mm，振捣间距不大于振捣棒作用半径的 1.5 倍，振捣时间以混凝土表面泛浆、无气泡逸出为准，避免漏振、过振。

浇筑过程中应观察模板、钢筋、预埋件的位置，发现移位及时调整。

混凝土养护应在浇筑完成后 12 小时内开始，采用蒸汽养护或洒水养护。

蒸汽养护时，升温速度不超过 15℃/h，降温速度不超过 10℃/h，最高养护温度不超过 60℃，养护时间不少于 7d；洒水养护时，混凝土表面应保持湿润，养护时间不少于 14d。

混凝土构件脱模应在强度达到设计强度的 75% 以上时进行，脱模时应避免硬撬、硬砸，防止构件破损。

构件脱模后应进行外观检查，表面不得有露筋、蜂窝、麻面、裂缝等缺陷，外观缺陷应采用专用修补材料修补，修补后表面平整度偏差不超过 3mm。

预制混凝土桥面板的钢混结合面应进行凿毛处理，凿毛深度不小于 6mm，凿毛面积不小于结合面总面积的 75%，凿毛后应清理干净，去除浮渣、灰尘。

构件接口与匹配性

钢构件与混凝土构件的连接接口应按设计要求加工，尺寸精度符合匹配预制要求。

钢构件连接面应进行抛丸或喷砂处理，去除氧化皮、铁锈、油污等杂物，处理后表面粗糙度 Ra 值宜为 40μm-80μm。

混凝土构件连接面应清理干净，无浮浆、油污、灰尘等，胶接缝连接面应保持干燥，含水率不超过 6%。

匹配预制应采用专用匹配胎架，胎架应具有足够的强度和刚度，定位精度 ±0.5mm。

相邻构件匹配预制时，应保证接口尺寸偏差不超过 ±1mm，接缝间隙均匀，无错台。

匹配预制完成后，应在构件上标注匹配标识，确保现场安装时准确对位。

构件吊点应按设计要求设置，吊点位置应经过受力计算，保证吊装过程中构件受力均匀，无明显变形。

吊点处应设置加强板或加劲肋，加强板厚度不小于 10mm，加劲肋数量不少于 2 个。

构件标识应采用喷码、钢印或标牌等方式，标识位置应醒目，便于运输、存放及安装时识别，标牌应固定牢固，不易脱落。

运输与存放

运输要求

构件运输前应编制专项运输方案，方案应包含构件参数、运输车辆选型、运输路线勘察、固定措施、防护方案、应急预案等内容。

运输车辆应选用平板拖车、半挂车或专用运输车辆，车辆承载能力应大于构件重量的 1.2 倍，车辆轮胎、制动系统、悬挂系统应处于良好状态。

运输路线应提前勘察，核实沿途桥梁、隧道、涵洞的承载能力、净空高度、转弯半径、限宽限高要求，必要时对路线进行加固或申请交通疏导。

构件装车前应检查构件外观质量、标识信息，核对构件编号与运输清单，确保装车构件与目的地一致。

构件装车时应合理布置，避免超载、偏载，构件重心应与车辆承载中心重合，偏差不超过 100mm。

构件固定应采用钢丝绳、专用夹具、捆绑带等工具，固定点应设置在吊点位置或经计算确定的受力点，不得直接挤压构件接口、剪力键及防腐涂层。

钢丝绳与构件接触处应设置橡胶垫、木板等防护衬垫，防止损伤构件表面及涂层。

钢构件运输时应做好防腐防护，采用防雨布、彩条布等覆盖，避免淋雨生锈，运输过程中不得与其他硬物碰撞。

混凝土构件运输时应做好防破损、防开裂防护，边角部位应设置护角，护角采用橡胶或木质材料，厚度不小于 50mm。

构件运输过程中应安排专人监护，定期检查构件固定情况及防护状态，发现松动、移位或防护破损时应及时处理。

运输过程中构件车速应控制在 40km/h 以内，转弯、爬坡、下坡时车速应不超过 20km/h，避免急刹车、急转弯。

构件到达施工现场后，应在指定区域卸载，卸载采用起重设备，卸载过程平稳缓慢，避免冲击荷载，卸载后应及时进行外观检查，记录构件破损、变形情况，及时处理。

存放要求

构件存放场地应选择平整、坚实、排水良好的区域，远离施工扰动区及低洼积水区。

存放场地地基承载力应不低于 100kPa，必要时采用碎石垫层（厚度不小于 100mm）或混凝土硬化（厚度不小于 150mm）处理，硬化地面平整度偏差不超过 3mm/m。

构件存放应按类型、编号、安装顺序分区堆放，设置明显的分区标识，避免混放，便于取用。

构件堆放层数应根据构件强度、刚度及存放时间确定，混凝土构件堆放层数不超过 3 层，钢构件堆放层数不超过 4 层，底层构件应支垫牢固，上层构件不得直接压在下层构件的接口、剪力键上。

构件支垫应采用方木、型钢或专用支垫，支垫材质应坚韧、抗压，不得使用破损、变形的支垫材料。

支垫应设置在构件受力关键点，距构件端部不超过 1.5m，支垫数量不少于 2 个，间距不超过 3m，支垫顶面应水平，高差不超过 2mm。

钢混组合梁的钢混结合面应朝上存放，避免受压变形、污染或损伤，剪力键应采取防护措施，防止碰撞变形。

钢构件存放期间应定期检查防腐涂层状态，发现锈蚀、涂层破损时应及时补涂，补涂工艺与原涂层一致。

混凝土构件存放期间应覆盖防雨布，避免淋雨受潮、暴晒开裂，存放环境相对湿度宜控制在 50%-70%。

构件存放期限不宜超过 6 个月，超过期限的构件应重新进行质量检验，检验项目包括尺寸偏差、外观质量、混凝土强度、钢结构防腐状态等，合格后方可使用。

存放期间应定期检查构件状态，每周至少检查 1 次，记录构件变形、破损、锈蚀等情况，发现问题及时采取加固、修补、防护等措施。

构件存放场地应设置排水系统，及时排除雨水，防止场地积水浸泡构件。

存放场地应设置消防设施，配备灭火器、消防沙等，严禁吸烟及违规动火。

现场安装

一般规定

安装现场应清理平整，修建运输通道、吊装作业场地及构件存放场地，通道及作业场地应硬化处理，地基承载力不低于 120kPa，必要时采用钢板铺垫或混凝土加固。

安装现场应设置围挡，划分作业区、办公区、生活区，设置安全警示标志、操作规程牌、应急预案牌等。

测量控制点布设应依据设计文件及监理单位提供的基准点，建立现场平面控制网和高程控制网，控制点应设置在不受施工扰动、视野开阔、便于观测的位置，采用混凝土护桩或钢桩固定。

平面控制网采用一级导线测量精度，高程控制网采用二等水准测量精度，控制网布设完成后应进行复核，复核合格后方可使用，施工过程中每周复核 1 次。

安装前应检查构件外观质量、尺寸偏差、标识信息，核对构件编号与安装位置，检查构件运输过程中的破损、变形情况，不合格构件不得安装。

安装前应检查施工设备，起重设备、电焊机、全站仪、水准仪等设备应经校验合格，性能良好，起重设备应进行空载试运转和负载试验，确保运行正常。

安装前应进行技术交底，明确安装顺序、工艺参数、定位精度要求、安全防护措施等，交底应全员覆盖，签字确认。

安装顺序应根据桥梁结构形式、构件重量、吊装设备性能、现场条件确定，遵循 “先下部后上部、先主梁后桥面、先中间后两侧、对称安装” 的原则。

多跨桥梁安装时，应按跨径依次安装，同一跨内构件安装应对称进行，避免结构受力不均。

安装过程中应实时监测构件定位精度、临时支撑变形及结构稳定性，发现异常及时调整。

吊装施工

起重设备选型应根据构件重量、安装高度、作业半径、现场条件确定，起重设备额定起重量应大于构件重量的 1.5 倍，起重设备工作幅度、起升高度应满足安装要求。

起重设备应设置在平整、坚实的作业场地，支腿应全部伸出，支腿下方应设置支腿垫板，垫板采用钢板或方木，面积不小于 0.5m×0.5m，厚度不小于 50mm，确保支腿受力均匀，无下沉现象。

起重设备安装完成后应进行验收，验收合格后方可使用，使用过程中定期检查设备性能及支腿状态。

吊具应选用与构件重量、吊点位置匹配的钢丝绳、吊钩、吊梁、夹具等，吊具应具有足够的强度和刚度，钢丝绳安全系数不小于 6，吊钩应符合相关标准要求，不得有裂纹、变形等缺陷。

吊具使用前应检查外观质量，钢丝绳不得有断丝、断股、锈蚀、磨损等情况，吊具损坏时应及时更换。

吊点设置应符合设计文件要求，无设计要求时应经受力计算确定，吊点数量不少于 2 个，吊点间距应保证构件吊装时受力均匀，无明显变形。

吊索与构件夹角不宜小于 60°，当夹角小于 60° 时应采用吊梁或增加吊点，避免吊索受力过大或构件局部受压损坏。

吊装前应在构件上标注吊装控制线，包括轴线控制线、高程控制线、平面位置控制线，便于吊装时定位。

吊装过程应缓慢平稳，分为试吊、起吊、平移、落位四个阶段，试吊时构件起升高度不超过 100mm，停留时间不少于 5 分钟，检查起重设备、吊具、固定措施的安全性，确认无误后再正式起吊。

起吊速度不超过 0.5m/s，平移速度不超过 1m/s，落位速度不超过 0.3m/s，避免冲击荷载，吊装过程中构件不得碰撞临时支撑、已安装构件或其他障碍物。

高空作业应搭设操作平台或脚手架，操作平台应采用型钢搭设，铺设脚手板，脚手板厚度不小于 50mm，固定牢固，操作平台防护栏杆高度不低于 1.2m，设置挡脚板，栏杆间距不大于 0.5m。

作业人员应佩戴安全帽、安全带、防滑鞋等防护用品，安全带应高挂低用，挂设点应牢固可靠，不得挂在临时支撑或未固定的构件上。

吊装作业时应设置警戒区域，警戒区域半径不小于吊装作业半径的 1.5 倍，设置警戒标志，安排专人监护，禁止无关人员进入警戒区。

吊装指挥应设专人负责，指挥人员应具备相应资质，熟悉吊装方案及指挥信号，指挥信号应统一、规范，采用手势、口令或对讲机指挥，起重司机应严格按照指挥信号操作。

夜间吊装作业应配备充足的照明设备，照明亮度应满足操作要求，避免强光直射影响视线，夜间吊装需办理夜间施工许可。

雨天、雪天、大风天气（风力大于 6 级）不得进行露天吊装作业，雨后吊装应检查作业场地地基承载力，防止下沉。

定位与调整

构件落位后应及时进行初步定位，采用临时固定装置将构件固定，临时固定装置应具有足够的强度和刚度，防止构件移位或倾倒。

构件定位采用全站仪、水准仪等仪器进行精确测量，平面位置定位以轴线控制线为准，高程定位以高程控制线为准。

钢混组合梁轴线偏差应控制在 ±5mm 内，高程偏差应控制在 ±3mm 内，平面位置偏差应控制在 ±5mm 内，相邻构件接缝错台不超过 2mm。

构件调整应采用螺旋千斤顶、液压千斤顶等设备，调整过程应缓慢进行，每次调整量不超过 2mm，避免冲击荷载导致构件变形或临时支撑失稳。

调整顺序应先调整高程，再调整平面位置，最后调整轴线，调整过程中应反复测量，确保定位精度符合要求。

临时支撑应在构件定位调整完成后及时设置，临时支撑应根据构件重量、受力情况进行专项设计，保证具有足够的强度、刚度和稳定性。

临时支撑采用钢管支撑、型钢支撑或专用支撑设备，支撑点应设置在构件受力关键点，距构件端部不超过 1.5m，支撑数量不少于 3 个，支撑间距不超过 3m。

临时支撑顶面应设置调平装置，便于调整构件高程，支撑与构件接触处应设置橡胶垫或木板，防止损伤构件表面及防腐涂层。

临时支撑安装完成后应进行强度和稳定性验算，验算合格后方可承受荷载，使用过程中定期检查支撑状态，发现松动、变形及时加固。

临时支撑拆除应在连接施工完成且混凝土或灌浆料强度达到设计强度的 100% 后进行，拆除顺序应遵循 “先搭后拆、后搭先拆、对称拆除” 的原则，不得随意拆除或提前拆除。

拆除临时支撑时应设置警戒区域，安排专人监护，拆除过程缓慢平稳，避免构件失稳或支撑坠落伤人。

多跨连续梁安装时，应控制各跨构件的安装高程，预留徐变、收缩及温度变形量，预留量应根据设计文件及施工环境确定。

连接施工

一般规定

连接施工前应清理连接面，去除油污、铁锈、灰尘、浮浆等杂物，钢构件连接面应保持干燥，混凝土构件连接面应清理至坚实基层。

连接施工环境温度宜为 5℃~35℃，相对湿度不超过 85%，当环境温度低于 5℃时，应采取保温加热措施，保证连接材料正常固化；当环境温度高于 35℃时，应采取降温措施，避免连接材料失水过快。

雨天、雪天、大风天气（风力大于 6 级）不得进行露天焊接、胶结施工，如需施工应搭设防护棚。

连接材料进场时应提供质量证明书、检验报告、产品说明书，按规定进行见证取样复检，复检项目包括结构胶的拉伸粘结强度、剪切粘结强度，灌浆料的抗压强度、流动度，焊条的熔敷金属力学性能等，复检合格后方可使用。

结构胶、灌浆料应在有效期内使用，使用前应核对生产日期，过期产品不得使用。

结构胶使用前应按产品说明书要求的比例混合搅拌，搅拌时间不少于 5 分钟，搅拌应均匀，无气泡、结块，搅拌完成后应在规定的可操作时间内使用。

灌浆料使用前应按产品说明书要求的水料比加水搅拌，搅拌时间不少于 3 分钟，搅拌均匀后流动度应符合要求，流动度损失过快时不得使用。

焊接材料应按规定进行烘干处理，酸性焊条烘干温度 150℃~200℃，保温时间 1~2 小时；碱性焊条烘干温度 350℃~400℃，保温时间 2~3 小时，烘干后的焊条应存放在保温桶内，随用随取。

连接施工前应进行技术交底，明确连接工艺、参数、质量要求及检验方法，交底应全员覆盖，签字确认。

连接施工应按工艺顺序进行，每道工序完成后应进行检验，合格后方可进行下道工序施工。

钢混结合面施工

钢混结合面处理应符合设计要求，钢主梁顶面应除锈、除油，除锈等级达到 Sa2.5 级，混凝土桥面板底面应凿毛、清理。

结构胶粘结施工时，结合面应保持干燥，含水率不超过 6%，施工前应采用酒精或丙酮擦拭结合面，去除残留油污。

结构胶涂抹应均匀，涂抹厚度控制在 3mm~5mm，涂抹范围应覆盖整个结合面，不得出现漏涂、空鼓、气泡等现象。

涂抹结构胶后应及时将混凝土桥面板吊装就位，避免结构胶表面结皮影响粘结效果，构件就位后应施加预压力，预压力值为 0.1MPa~0.3MPa，保持压力至结构胶固化。

结构胶固化期间应避免构件受力或振动，固化时间应符合产品说明书要求，且不少于 24 小时，固化环境温度宜保持在 15℃~25℃。

灌浆料连接施工时，结合面应保持湿润，但不得有明水，施工前应洒水湿润混凝土表面，待表面无明水后再进行灌浆。

灌浆料浇筑应从最低点注入，采用压力灌浆或自流灌浆方式，灌浆压力控制在 0.2MPa~0.4MPa，待最高点溢出合格浆料后停止浇筑，确保灌浆饱满，无空隙。

灌浆过程应连续进行，不得中断，灌浆时间不得超过灌浆料的可操作时间，未凝固的灌浆料不得受到扰动。

灌浆完成后应及时覆盖保湿养护，养护时间不少于 7 天，养护期间环境温度宜保持在 5℃以上，避免温度过低影响强度发展。

钢混结合面连接完成后应进行粘结强度检测，采用拉拔试验或钻芯取样试验，粘结强度值应符合设计要求，设计无要求时不低于 3MPa，检测比例不低于 3%，且每个连接面不少于 1 个检测点。

机械连接

螺栓连接应选用与设计匹配的高强度螺栓，螺栓规格、材质、强度等级应符合设计要求，螺栓、螺母、垫圈应配套使用，不得混用。

螺栓连接面应清理干净，去除油污、铁锈、灰尘等，保持干燥，连接面摩擦系数应符合设计要求，设计无要求时不低于 0.45。

高强度螺栓安装应采用扭矩扳手紧固，紧固顺序应从中间向两侧对称进行，分次紧固，第一次紧固至初拧扭矩的 50%，第二次紧固至设计扭矩值。

初拧扭矩值计算公式为 T0=0.065P×d（P 为螺栓设计预拉力，d 为螺栓直径），终拧扭矩值应符合设计要求，扭矩偏差不超过 ±5%。

螺栓拧紧后外露丝扣数量为 2~3 扣，不得少于 2 扣，不得多于 4 扣，螺栓头部、螺母应与构件贴合紧密，不得有缝隙。

螺栓安装完成后应进行扭矩检查，检查数量为螺栓总数的 10%，且不少于 10 个，检查扭矩值不得低于设计扭矩值的 90%，不合格螺栓应重新紧固。

灌浆套筒连接时，钢筋插入深度应符合设计要求，插入深度偏差不超过 ±5mm，钢筋表面应除锈、除油，不得有弯曲、变形。

灌浆套筒安装应固定牢固，位置偏差不超过 ±3mm，套筒与钢筋的同轴度偏差不超过 3mm，套筒接口应密封良好，避免灌浆时漏浆。

灌浆料搅拌应均匀，流动度符合要求，灌浆应从套筒下端灌浆孔注入，待上端出浆孔溢出浆料后，及时封堵灌浆孔和出浆孔，封堵应严密，防止浆料流失。

灌浆完成后应保湿养护，养护时间不少于 7 天，养护期间不得扰动钢筋或套筒。

波纹管连接时，波纹管应选用高强度塑料波纹管或金属波纹管，波纹管规格、壁厚应符合设计要求，表面不得有破损、裂缝。

波纹管连接应采用专用接头，接头长度不小于 200mm，连接时应将波纹管接口对齐，无错台，接头处采用密封胶带缠绕密封，缠绕层数不少于 3 层，确保密封严密。

波纹管安装应固定牢固，位置偏差不超过 ±5mm，安装完成后应检查波纹管内壁是否光滑，有无杂物堵塞，发现堵塞应及时清理。

焊接连接

焊接工艺应符合焊接工艺评定报告要求，焊接电流、电压、焊接速度、焊接层数等参数应严格控制。

焊接前应预热，预热温度根据钢材材质、板厚确定，Q235 钢板厚大于 20mm 时预热温度不低于 80℃，Q355 钢板厚大于 16mm 时预热温度不低于 100℃，预热范围为焊缝两侧各 50mm，预热采用火焰加热或电加热，加热均匀。

焊接过程中应控制层间温度，层间温度不得超过 250℃，采用测温仪监测，发现温度过高时应暂停焊接，待降温后再继续。

焊缝焊接应连续进行，不得中断，如需中断，应采取保温措施，再次焊接前应清理焊缝接口，去除氧化皮、熔渣等。

对接焊缝应采用双面焊接，正面焊接完成后反面清根，清根深度至露出母材，无未焊透、夹渣等缺陷后再进行反面焊接。

角焊缝应焊脚均匀，焊脚高度符合设计要求，偏差不超过 - 1mm，焊缝成形应良好，无咬边、未熔合、气孔、裂纹等缺陷。

焊接完成后应及时进行后热消氢处理，后热温度为 200℃~300℃，保温时间不少于 1 小时，采用石棉布覆盖保温，缓慢冷却。

焊缝外观检查应在焊接完成后 24 小时内进行，检查内容包括焊缝成形、尺寸、表面缺陷，外观质量应符合二级焊缝要求，无裂纹、气孔、夹渣、未焊透等缺陷。

焊缝无损检测应在焊接完成 24 小时后进行，检测方法包括超声波检测、射线检测、磁粉检测等，检测比例按设计要求执行，设计无要求时重要焊缝检测比例不低于 100%，一般焊缝检测比例不低于 20%。

超声波检测符合钢焊缝手工超声波检测方法与验收等级要求，射线检测符合金属熔化焊焊接接头射线照相检测方法要求，检测结果应达到 Ⅱ 级及以上合格等级。

检测发现焊缝缺陷时，应标记缺陷位置、大小，分析缺陷原因，采取补焊措施，补焊工艺与原焊接工艺一致，补焊后重新进行无损检测，直至合格。

后浇段施工

后浇段钢筋连接应符合设计要求，采用绑扎搭接、机械连接或焊接连接，钢筋搭接长度应符合混凝土结构设计规范要求，机械连接或焊接连接质量应符合相关标准。

钢筋绑扎应牢固，钢筋间距偏差 ±10mm，保护层厚度偏差 ±3mm，钢筋骨架应设置垫块，保证保护层厚度均匀。

后浇段模板应采用钢模板或高强度覆膜胶合板，模板安装应牢固，密封性良好，不得漏浆，模板尺寸偏差 ±3mm，平整度偏差不超过 2mm/m。

模板支撑应具有足够的强度和刚度，支撑间距不超过 1.5m，支撑与已安装构件连接牢固，防止浇筑过程中模板变形或移位。

后浇段混凝土强度等级应符合设计要求，宜采用高性能混凝土或补偿收缩混凝土，混凝土配合比应经试验确定，满足工作性、耐久性及与旧混凝土的粘结要求。

混凝土浇筑前应清理模板内杂物、灰尘，洒水湿润模板及旧混凝土接触面，旧混凝土接触面应凿毛处理，去除浮浆。

混凝土浇筑应采用泵送或吊斗浇筑，浇筑顺序从一端向另一端连续进行，采用插入式振捣器振捣密实，振捣时间以混凝土表面泛浆、无气泡逸出为准，避免漏振、过振。

浇筑过程中应观察模板、钢筋的位置，发现移位及时调整，浇筑完成后应及时抹平混凝土表面。

后浇段混凝土养护应在浇筑完成后 12 小时内开始，采用覆盖保湿养护或洒水养护，养护时间不少于 14 天，养护期间环境温度宜保持在 5℃以上，避免温度裂缝。

混凝土强度达到设计强度的 100% 后，方可拆除模板及支撑，拆除顺序应遵循 “先搭后拆、后搭先拆” 的原则。